Escalonamento de projetos

MIMI – Programação, Lda.

Paulo Jorge de Faria dos Reis
Miguel José Camisão Rossi de Azevedo Seabra
FEUP-PLOG, Turma 3MIEIC1, Grupo 5

Abstract.

De forma a se obter uma maximização de lucros, desenvolve-se com recurso a Programação em Lógica um programa que processa um conjunto de encomendas de projetos de programação e apresenta a solução que melhor se adequa aos objetivos.

A nossa abordagem baseou-se no predicado cumulative(+Tasks,+Options) da biblioteca clpfd do Sicstus [1]. Como retorno recebemos os dados suficientes para a elaboração de uma calendarização dos projetos: duração, data de inicio, data final e eventualmente data de entrega intermédia.

Introdução
A obtenção de planos de agendamento das tarefas com maximização de lucros anuais levou-nos a desenvolver este trabalho. A empresa Mimi tem uma equipa permanente de programadores seniores e a sua carteira de clientes permite-lhe ter uma lista de encomendas no início de cada ano, sendo o principal objetivo obter o máximo lucro possível em cada um dos anos civis, existe a necessidade de ter dados de apoio a decisões de gestão em termos de contratação de programadores e quais as encomendas que devem ser aceites e passar a projetos de programação.

Neste documento será apresentada uma descrição mais detalhada do problema, a solução que foi desenvolvida e uma análise da mesma.

Descrição do problema
De uma lista de encomendas de projetos de programação, pretende-se maximizar o lucro anual obtido.
Não existe a obrigatoriedade de aceitar todas as encomendas, mas uma vez aceites devem ser terminadas. Uma encomenda de projeto é caracterizada pela quantidade de linhas de código, complexidade (Simples ou Complexo), data de entrega final contratada e opcionalmente data para entrega intermédia.
A quantidade de linhas estabelece também uma classificação dos projetos em pequenos, médios e grandes, cada um destes com características próprias e que obrigam a alocar programadores especializados em maior quantidade consoante aumenta a dimensão do projeto.
O preço de cada linha de código é dependente da complexidade do projeto, o pagamento é sempre realizado contra entrega de linhas de código terminadas em datas previamente contratadas. Existe no entanto a possibilidade de atrasar a entrega incorrendo com isso num custo por cada dia de atraso, até um máximo em termos de dias e de valor do projeto. As penalizações pelos atrasos são sempre descontadas do último pagamento do projeto, o qual nunca pode ser negativo. As entregas intermédias devem ter linhas de código num intervalo definido previamente de forma global entre todos os projetos.
A equipa de programação inicial consiste em 4 programadores Seniores, mediante o pagamento de valor fixo de contratação é possível angariar mais programadores contratados Juniores ou Seniores, estes contratos são realizados por períodos de 6 meses, no caso de renovação não existe pagamento do custo de contratação. Estes programadores têm um período de adaptação durante o qual não produzem linhas de código. A remuneração mensal de cada tipo de programador é diferente, mas todos têm a mesma produtividade diária e têm direito a 11 dias de férias por cada 6 meses de trabalho.
Para fazer face às despesas fixas mensais e remunerações (variáveis), a empresa conta com um capital inicial e o valor cobrados por linhas de código entregues.

Para a obtenção de soluções, utilizamos um conjunto de operações de cálculo sobre os dados do problema de forma a obter valores que são posteriormente utilizados para aplicar restrições sobre os domínios das variáveis do problema, de forma a reduzir o espaço de pesquisa de soluções e assim obter em tempo útil uma solução para o problema.
Ficheiro de dados
Os dados utilizados estão no formato de lista de listas, em que cada lista interna descreve uma encomenda em termos de linhas de código, complexidade, data de entrega intermédia e data de entrega final contratada.
Variáveis de Decisão

Os dados que caracterizam as encomendas: Data de entrega do projeto, complexidade e quantidade de linhas são os pincipais elementos deste trabalho, mas sem a lista abaixo não teriam grane valor.

CustoAtrasoDiario = Percentagem do total do projeto a pagar por cada dia de atraso (A).
Atraso_MaximoDias = Maximo de dias de atraso por projeto (Adias).
Atraso_MaximoCusto = Percentagem máxima do valor em falta do projeto que pode ser perdido por atrasos (Amax).
LimiteProjetoMedio = Projetos acima deste valor são médio (Nmed). O valor não está definido no texto, foi escolhido pelo grupo.
LimiteProjetoComplexo = Projetos acima deste valor são sempre complexos (Ng).
Senior_ProjetoComplexo = Percentagem de dedicação do tempo de Senior necessária para cada projeto complexo (Dc).
Senior_Minimo = Percentagem de dedicação do tempo de Senior necessária para qualquer projeto (Dmin).
EntregaIntermedia_Min = Percentagem minima do n.º de linhas do projeto para entrega intermédia (Imin).
EntregaIntermedia_Max = Percentagem maxima do n.º de linhas do projeto para entrega intermédia (Imax).
ValorLinha_Complexo = 35 Preço das linhas de projetos complexos (PUc).
ValorLinha_Simples = Preço das linhas de projetos simples (PUs).
Seniores_Permanentes = Número de Seniores iniciais (P).
CustoContrato = Custo de novo contrato (C).
OrdenadoJunior = Remuneração mensal de junior (Jr).
OrdenadoSeniorPerm = Remunerção mensal de Senior permanente (Srp).
OrdenadoSeniorCont = Remunerção mensal de Senior contratado (Src).
Produtividade = Linhas de codigo por dia por programador (N).
Apredizagem = Periodo de produtividade nula após contrato.
Capital_Inicial = Capital inicial (E).
DespesasMensais = Outras despesas mensais.

Restrições
De forma a permitir que o motor de restrições tenha o maximo de flexibilidade para encontrar a melhor solução para o problema em questão, tentou-se que as regras permitissem varias soluções.
Sendo que existe a possibilidade de recusar projectos, optou-se por criar uma lista de aceitações com o mesmo tamanho que a lista de encomendas, em que cada elemento é uma variavel de dominio entre 0 e 1. Para que os projectos recusados sejam ignorados definimos que os recursos usados no escalonamento são 0.
Para alocar os recursos aos projectos, primeiro retiramos os custos fixos e os ordenados dos Programadores Senior permanente dos 12 meses do ano ao capital inical, ficando assim com o capital que é possivel distribuir pelos projectos.
Cada projecto recebe um orçamento para puder contratar programadores Junior de forma a conseguir acabar o projecto dentro do praso estipulado. O orçamento é uma variavel dominio que vai de 1 ao capital destinado aos projectos. Assegura-se que somando os orçamentos estes não ultrapassao o capital disponivel.
A contratação de programadores junior faz-se pela necessidade de produzir um determinado numero de linhas de codigo num prazo estipulado. O numero de contratações é calculado pelo numero de linhas que cada programador consegue produzir dentro do tempo do projecto, sendo que o numero de linhas total do projecto menos o que o programador senior produz, isto tudo dividido pelo numero de linhas que um programador produz no projecto.
As depesas do projecto são o custo de contratação dos programadores junior assim como o ordenado que cada um recebe por contrato de 6 meses no projecto em questão.
As receitas são o numero de linhas do projecto a multiplicar pelo presso de cada uma.
Estratégia de Pesquisa
A estratégia foi a de obtenção do valor máximo de lucro, com a opções por defeito do labeling.
Visualização da Solução
Porque os resultados são listas de valores numéricos, não foi criado nenhum predicado dedicado à apresentação destes. Utilizou-se apenas o predicado interno write para apresentar as listas com as datas de inicio, intermédia e final, opcionalmente são incluídos outros valores com utilidade para a descrição da solução e/ou análise do resultado.
Resultados
Datas de entrega:[12,2,4,7]
Datas de inicio:[11,1,3,6]
Datas intecalares:[3,1,2,3]
DuraÃ§Ã£o dos projetos:[1,1,1,1]

Conclusões e Perspetivas de Desenvolvimento
A aplicação de técnicas de programação em lógica com restrições à resolução de cenários de escalonamento de tarefas com otimização de resultados tem a vantagem de se produzirem programas de pequena dimensão, pois apenas é necessário fazer a descrição das variáveis envolvidas e respetivas restrições, deixando para o interpretador de Prolog o trabalho de obter as soluções.

Já perto do final do trabalho e depois de ganhar uma importante experiência com o trabalho já realizado, mas tarde demais para começar do inicio, tivemos a ideia de realizar o trabalho recorrendo a uma representação dos dados em termos de listas de listas de listas. Listas de anos, cada contendo listas que representariam as variáveis de domínio do problema (ver ponto 4 deste artigo), cada uma destas listas teria uma dimensão de 12 por forma a representarem os meses. As encomendas seriam mantidas numa lista separada, composta de listas que individualmente representariam uma encomenda individual.
A utilização de relações matemáticas para estabelecer restrições entre as variáveis de domínio iriam modelar o problema (ver anexo com exemplos).
No entanto também aqui tivemos dificuldade na criação de um algoritmo de exclusão de encomendas por não ser possível a sua concretização.

Em função das anteriores conclusões, a maior lição foi a de que na Programação em Lógica com Restrições um dos pontos mais importantes é a modelação dos dados e os algoritmos utilizados para o estabelecimento das restrições.

Bibliografia
Página do Sicstus - http://www.sics.se/isl/sicstuswww/site/index.html

1. Anexos
  1. Anexo 1- Código fonte elaborado.

:- use_module(library(clpfd)).
:- use_module(library(lists)).

mimi :-
       % Variáveis globais para teste.

       CustoAtrasoDiario is 1, % Percentagem do total do projeto a pagar por cada dia de atraso (A).
       Atraso_MaximoDias is 60, % Maximo de dias de atraso por projeto (Adias).
       Atraso_MaximoCusto is 50, % Percentagem máxima do valor em falta do projeto que pode ser perdido por atrasos (Amax).

       LimiteProjetoMedio is 50000, % Projetos acima deste valor são médio (Nmed). O valor não está definido no texto, foi escolhido pelo grupo.
       LimiteProjetoComplexo is 100000, % Projetos acima deste valor são sempre complexos (Ng).
       Senior_ProjetoComplexo is 50, % Percentagem de dedicação do tempo de Senior necessária para cada projeto complexo (Dc).
       Senior_Minimo is 33, % Percentagem de dedicação do tempo de Senior necessária para qualquer projeto (Dmin).
       EntregaIntermedia_Min is 10, % Percentagem minima do n.º de linhas do projeto para entrega intermédia (Imin).
       EntregaIntermedia_Max is 90, % Percentagem maxima do n.º de linhas do projeto para entrega intermédia (Imax).

       ValorLinha_Complexo is 35, % Preço das linhas de projetos complexos (PUc).
       ValorLinha_Simples is 25, % Preço das linhas de projetos simples (PUs).

       Seniores_Permanentes is 4, % Número de Seniores iniciais (P).
       CustoContrato is 500, % Custo de novo contrato (C).
       OrdenadoJunior is 1000, % Remuneração mensal de junior (Jr).
       OrdenadoSeniorPerm is 4000, % Remunerção mensal de Senior permanente (Srp).
       OrdenadoSeniorCont is 3000, % Remunerção mensal de Senior contratado (Src).
       Produtividade is 35, % Linhas de codigo por dia por programador (N).
       Apredizagem is 15, % Periodo de produtividade nula após contrato.

       Capital_Inicial is 200000, % Capital inicial (E),
       DespesasMensais is 5000, % Outras despesas mensais fixas.
       Ferias is 11, % periodo de ferias em cada 6 meses

       GLOBAIS = [
        CustoAtrasoDiario, % 1
        Atraso_MaximoDias, % 2
        Atraso_MaximoCusto, % 3
        LimiteProjetoMedio, % 4
        LimiteProjetoComplexo, % 5
        Senior_ProjetoComplexo, % 6
        Senior_Minimo, % 7
        EntregaIntermedia_Min, % 8
        EntregaIntermedia_Max, % 9
        ValorLinha_Complexo, % 10
        ValorLinha_Simples, % 11
        Seniores_Permanentes, % 12
        CustoContrato, % 13
        OrdenadoJunior, % 14
        OrdenadoSeniorPerm, % 15
        OrdenadoSeniorCont, % 16
        Produtividade, % 17
        Apredizagem, % 18
        Capital_Inicial, % 19
        DespesasMensais, % 20
        Ferias % 21
       ],

       % Lista de encomendas para testes.
        % [ [Nlinhas, Complex, Data_Intermedia, Data_Final],..]

      Encomendas = [
        [10000, 1, 3, 12 ],
        [1550, 1, 1, 2 ],
        [2400, 1, 2, 4 ],
        [100, 1, 3, 7 ]
       ],

       % Criação das listas com os vários parâmetros de trabalho.
       length(Encomendas, QtdEncomendas), % Verificar quantos projetos são para escalonar.
% length(DatasInicio, QtdEncomendas), % Lista com as datas de inicio dos projetos.
       length(DatasFinaisContratadas, QtdEncomendas), % Lista com as datas de fim dos projetos.
       length(SenioresAAtribuir, QtdEncomendas), % Lista com a alocação de Séniores aos Projetos (Recurso limitado).
       length(Complexidade, QtdEncomendas), % Lista com a complexidade de acordo com a encomenda.
       length(LinhasDeCodigo, QtdEncomendas), % Linhas de código do projeto.
       length(DatasMeioContratadas, QtdEncomendas), % Lista com as datas intercalares dos projetos.

       % Ler as encomendas.
       (
        foreach([LC, CP, DM, DF], Encomendas),
        foreach(LC, LinhasDeCodigo),
        foreach(CP1, Complexidade),
        foreach(DM, DatasMeioContratadas),
        foreach(DF, DatasFinaisContratadas),
        foreach(SA, SenioresAAtribuir),
        foreach([LC, SA, DM, DF], ProjetosAceites) do % Criar a lista de tarefas.
        (LC >= LimiteProjetoComplexo -> CP1 = 1; CP1 = CP), % Garante que o requisito de projetos acima de certa dimensão é sempre complexo.
        (LC >= LimiteProjetoComplexo -> SA = 100; % Atribuir Seniores de acordo com complexidade e número de linhas de código.
        CP =:= 1 -> SA = 100; SA = 100)
       ),

       % Seniores disponiveis.
       Seniores #= Seniores_Permanentes * 100,

       escalonar(1000, Seniores, ProjetosAceites, DatasFim, DatasInicio, DatasMeio, [
        ProjetosAEscalonar,
        MaximoDeProjetos,
        Aceitacoes,
        DuracaoProjetos,
        Escal_Vars
        ]),

       append(Aceitacoes, DuracaoProjetos, VV1),
       append(VV1, Escal_Vars,VV2),

       date_to_duration(ProjetosAceites, DatasInicio, Complexidade, ENC_aloc),

       alocate(GLOBAIS,ENC_aloc,Aceitacoes,Lucro,VARS),

       append(VV2,[],VVV),

       cumulative(ProjetosAEscalonar, [limit(MaximoDeProjetos)]),
       labeling([],VVV),

       write('Datas de entrega': DatasFim), nl,
       write('Datas de inicio': DatasInicio), nl,
       write('Datas intecalares': DatasMeio), nl,
       write('Duração dos projetos': DuracaoProjetos), nl,
       write('ALocation vars ':VARS),nl.

%ENC = [[+Nlinhas,+NSeniors, +Data_It, +Data_F_proj, +Complexidade],..]

alocate( Globals, ENC, Enc_aceites, Lucro, VARS ) :-
nth1(19,Globals,E) , % capital inicial
nth1(13,Globals,C), % custo de novo contracto
nth1(15,Globals,Srp), % ordenado senior permanente
nth1(14,Globals,Jr), % ordenado Jr
nth1(1, Globals,A), % percentagem a decontar no lucro por dia de atraso
nth1(3, Globals,Amax), % percentagem max de desconto
nth1(2, Globals,Adias), % dias max de atraso
       nth1(17,Globals,N), % producao de linhas de codigo num dia por programador
nth1(20,Globals,M), % despesas mensais
nth1(10,Globals,PUc), % preco por linha de codigo num projecto complexo
       nth1(11,Globals,PUs), % preco por linha de codigo simples
nth1(18,Globals,Z), % dias apos contratacao em que n produz
       nth1(21,Globals,F), % ferias por cada 6 meses
       nth1(12,Globals,NSr), % numero de seniors existentes

       % despesas mensais durante um ano e ordenados dos Srs
       % inclui-se aqqui pos os Nseniors nas enc estao em percentagem
       Desp_Fixas_ano is 12*(M + NSr*Srp),
       Cap_projectos is E - Desp_Fixas_ano,

       % os orcamentos podem ir de 1e ate ao capital
       % mas a soma dos orcamentos dos projectos nao ultrapassa o capital inicial
       (
        foreach(Aceite, Enc_aceites),
        foreach( OT , OrcT),
        foreach( O , Orcamento)
        do
        OT in 1..Cap_projectos,
        O #= OT*Aceite
       ),
       sum(Orcamento, #=< , Cap_projectos),

       (
        foreach( Orc, Orcamento),
        foreach( [Nlinhas, Nseniors, Data_it, Data_F, Complex], ENC),
        foreach( Aceite, Enc_aceites),
        foreach( [Contr,Nlp,Nlps], Contractos),
        foreach( [Njuniors, Despesas,Receitas, Lucro_it, Lucro_F], Projectos)
        do
        %quantidade de contratos por junior
        Contr #= Aceite*(Data_F/6),

        %numero de linhas que cada programador Jr produz durante o projecto
        Nlp #= Aceite*( (4*5*Data_F - Z - F*Contr)*N ),

        %numero de linhas que cada programador sr produz durante o projecto
        % nsenior e' a percentagem que o Sr esta no proj
        Nlps #= Aceite*( (4*5*Data_F - F*Contr)*(Nseniors*N/100) ),

        %numero de juniores e' o numero de programadores necessarios para
        % programar as linhas q o senior nao consegue produzir
        Njuniors #= Aceite*((Nlinhas-Nlps)/Nlp),

        %despesas sao os ordenados + custos de contrato
Despesas #= Aceite*(C*Njuniors + Jr*Contr*6*Njuniors),

        %as despesas nao podem ser mais q o orcamento
Despesas #=< Orc,
        Receitas #= Aceite*(PUc*Nlinhas),

        %TODO
        Lucro_it #= 0,

Lucro_F #= Aceite*(Receitas - Despesas),
        Lucro_F #>= 0
     ),

     % juntar vars de forma a fazer o labeling
     % append/2 == flatten
     append(Contractos, FContractos),
     append(Projectos, FProjectos),
     append( FContractos, FProjectos, VARS3),
     append( OrcT, Orcamento, VARS1),
     append(VARS1,VARS3,VARS).

% funcao com o objectivo de manipular os dados recebidos do escalonamento
% de forma a que a funcao de alocamento consiga usa-los.

date_to_duration(Proj, Data_I, Complexidade, ENC_aloc) :-

    (
        foreach( [ NLinhas, NSr, Data_m, Data_f] , Proj),
        foreach( DI, Data_I),
        foreach( C , Complexidade),
        foreach( [ NLinhas, NSr, Dur_m, Dur_f, C], ENC_aloc)
        do
        Dur_m #= Data_m - DI,
        Dur_f #= Data_f - DI
    ),

    true.

% Escalonamento (scheduling) dos projetos.
% DataTermino = Data limite para terminar todos os projetos.
% SenioresDisponiveis = Quantidade de Séniores disponíveis a cada momento (se for utilizada percentagem, sendo que 1 Senior = 100, é possÃ­vel atribuir tempo parcial de Senior a projetos).
% Projetos = Lista com os projetos aceites.
   %projectos = [ [NLinhas, Senior_atr, Data_M, Data_F],.. ]

% OUT_VARS = [
% ProjetosAEscalonar,
% MaximoDeProjetos,
% Aceitacoes,
% DuracaoProjetos,
% Vars
% ],

escalonar(DataTermino, SenioresDisponiveis, Projetos, DatasFim, DatasInicio, DatasMeio,OUT_VARS) :-

       % Criação das listas com os vários parâmetros.
       length(Projetos, QtdProjetos), % Verificar quantos projetos são para escalonar.
       length(DatasInicio, QtdProjetos), % Lista com as datas de inicio dos projetos.
       length(DatasFim, QtdProjetos), % Lista com as datas de fim dos projetos.
       length(DuracaoProjetos, QtdProjetos), % Lista com a duração dos projetos.
       length(SenioresAtribuidos, QtdProjetos),% Lista com a alocação de Séniores aos Projetos (Recurso limitado).
       length(LinhasDeCodigo, QtdProjetos), % Linhas de código do projeto.
       length(DatasMeio, QtdProjetos), % Lista com as datas intercalares dos projetos.
       length(Aceitacoes, QtdProjetos),

       % Definição das variáveis de dominio do problema.
       domain(DatasInicio, 1, DataTermino),
       domain(DatasFim, 1, DataTermino),
       domain(DuracaoProjetos, 1, DataTermino),
       domain(Aceitacoes, 0, 1),

       % leitura dos dados dos projetos.
       (
        foreach([LC, SA, DM, DF], Projetos),
        foreach(LC, LinhasDeCodigo),
        foreach(SA, SenioresAtribuidos),
        foreach(DM, DatasMeio),
        foreach(DF, DatasFim),
        foreach(DP, DuracaoProjetos),
        foreach(DI, DatasInicio),
        foreach(AC, Aceitacoes),
        foreach(SA, SenioresAtribuidos),
        foreach(task(DI, DP, DF, Res, 0), ProjetosAEscalonar) do
        DP #= DF - DI,
        Res #= SA * AC
       ),

       % Restrições ao problema.

       MaximoDeProjetos in 1..SenioresDisponiveis,
       sum(Aceitacoes, #>=, 1),
       count(1, Aceitacoes, #=, Aceites),
       minimum(Inicio, DatasInicio),

       % Preparação do labeling.
       append(DatasInicio, DatasFim, Vars1),
       append(Vars1, [MaximoDeProjetos], Vars),

       OUT_VARS = [
        ProjetosAEscalonar,
        MaximoDeProjetos,
        Aceitacoes,
        DuracaoProjetos,
        Vars
       ].

Anexo 2 – Exemplo de restrições da perspectiva de desenvolvimento
ValorProjeto = Linhas * ValorLinha,
DataFim #>= DataContrato,
DataFim #< DataContrato + Adias,
DiasCustoAtraso #= ValorProjeto
DataFim #< DataContrato + DiasCustoAtraso,
DiasAtraso #= DataFim - DataContrato,
Ganho #= ValorProjeto - (DiasAtraso * Amax * ValorProjeto / 100),
Duracao #= DataFim - DataInicio.